| ПРОЕКТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Грушевского сельского поселения |  |  |  |  |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 2025 |  |  | № |  |
|  |  | ст. Грушевская. |  |  |  |
| О подготовке объектов жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Сектору по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения:

1.1. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по подготовке, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Грушевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил  обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2022 № 351 «Об организации подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов» Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период».

1.2. Ежегодно до 01 апреля актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.3.  Ежегодно организовать сбор планов подготовки к отопительному периоду, утвержденных организационно-распорядительным документом:

объектов - потребителей тепловой энергии до 25 апреля,

объектов - владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями до 10 апреля

1.4. Ежегодно до 1 мая утверждать и/или актуализировать при необходимости Программу по проведению ежегодной оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, Грушевского сельского поселения.

1.5. Ежегодно  до 10 мая утверждать  организационно-распорядительным документом и направлять в отдел реформирования  планы мероприятий по проведению необходимых ремонтно-профилактических работ в период подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду, со сроком завершения работ не позднее 01 августа согласно приложению № 1 и графики гидравлических испытаний объектов жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации на территории Грушевского сельского поселения, со сроком завершения работ не позднее 01 августа.

1.6. Ежегодно до 15 мая утверждать организационно-распорядительным документом график работы комиссии по оценке обеспечения готовности объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями к отопительному периоду.

1.7. Ежегодно до 01 июля утверждать (актуализировать) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения» схемы теплоснабжения.

1.8. Еженедельно с 15 июня вести мониторинг и предоставлять в отдел реформирования Администрации Аксайского района информацию о готовности жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.

1.9. Согласно графика проверки документов по подготовке 
к отопительному периоду, утверждаемого заместителем главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, направлять в отдел реформирования:

-  полный пакет документов по каждому объекту, подлежащему паспортизации к отопительному периоду;

- утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций);

- документ, подтверждающий наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- документ, подтверждающий наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

-  постановление о подготовке к отопительному периоду;

- программу проведения ежегодной оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

1.10. Уведомить всех руководителей объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду о сроках проведения оценки готовности.

2. Всем руководителям объектов – потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся тепловыми организациями, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Грушевского сельского поселения:

2.1. Ежегодно утверждать организационно-распорядительным документом планы подготовки к отопительному периоду, с дальнейшим предоставлением в комиссию ежегодной проверки обеспечения готовности:

объектам - потребителям тепловой энергии до 25 апреля,

объектам - владельцам тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями до 10 апреля (форма согласно приложению к постановлению).

Утвержденный организационно-распорядительным документом план подготовки к отопительному периоду разместить на официальных сайтах (при наличии), не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.

2.2. Предоставить в комиссию ежегодной проверки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями Грушевского  сельского поселения к осенне-зимнему периоду полный пакет документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и Программой проведения ежегодной оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями Грушевского сельского поселения к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 04.03.2025 № 112, в срок до 15 июля.

3. Комиссии по оценке обеспечения готовности объектов, в отношении которых проводится ежегодная проверка обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Грушевского сельского поселения обеспечить выдачу:

- для объектов – владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями:

актов оценки готовности до 25 октября,

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по вопросам ЖКХ и ПБ Администрации Грушевского сельского поселения – Селиванову Т.И.

| - Глава Администрации - Грушевского - сельского поселения |  | - Н.Л. Онищенко |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит:

Сектор по вопросам ЖКХ и ПБ

Приложение

к постановлению Администрации

Грушевского сельского поселения

План подготовки к отопительному периоду объектов – потребителей тепловой

энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются

теплосетевыми организациями

| № п/п | наименование организации | организационные мероприятия | регламентные мероприятия | технические мероприятия | сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |