Администрация   Грушевского   сельского   поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2011                                                                                                             № 42

ст. Грушевская.

О  внесении  изменений  в  постановление

Администрации Грушевского сельского поселения

от  19.07. 2010г.   № 241    «Об   утверждении

долгосрочной целевой программы «Комплексное

благоустройство  территории  Грушевского

сельского  поселения на 2010 -2012 годы»

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 г. №  131-ФЗ   "Об  общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации",  ст. 31  Устава муниципального образования   «Грушевское  сельское  поселение Аксайского  района»  и  в  целях  обеспечения благоприятных условий   для создания  эстетического вида  и комфортной среды проживания,  развития экономики и социальной сферы,   снижения транспортных издержек и повышения уровня безопасности дорожного движения   на территории Грушевского сельского поселения,  -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наименование долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:

«Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  на 2010 -2013 годы»;

1.1  В приложение к постановлению Администрации Грушевского сельского  поселения от 19.07. 2010г. № 241  ««Об  утверждении  долгосрочной  целевой   программы    «Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  на 2010 -2012 годы»  внести следующие изменения:

1.2 Главу 1 «Паспорт программы» раздел «Объемы источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 3907,4 тыс. рублей в ценах 2010 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 2028,9 тыс. рублей; 2. Бюджет МО – 1878,5 тыс. рублей; Общий объем финансирования Программы на 2011 год составляет 5222,414тыс. рублей в ценах 2011 года, в том числе в разрезе основных источников финансирования Программы: 1. Бюджет Ростовской области – 1134,635 тыс. рублей; 2. Бюджет МО – 4087,779 тыс. рублей; |
| --- | --- |

1.3. Главу 5 изложить в редакции  согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации Грушевского сельского  поселения от 27.01. 2011 г. № 27 «О  внесении  изменений  в  постановление Администрации Грушевского сельского поселения от  19.07. 2010г.   № 241    «Об   утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство  территории  Грушевского сельского  поселения  2010 -2012 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации Грушевского сельского поселения   «Ведомости Грушевского сельского поселения».

4.Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его  подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2011г.

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановление  возложить на   ведущего специалиста  Администрации Грушевского сельского поселения   Бандурина В.Н.

Глава Грушевского

сельского поселения                                                                             З.Н. Матвеева.

Проект вносит:

ведущий специалист

Администрации  Бандурин В.Н

Приложение

к постановлению  Администрации

Грушевского сельского поселения

от  22.02.2011г. № 42

5. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГРУШЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на  2010 - 2013 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Объём финансирования ( тыс. руб.) (областной и местный бюджет) | Сроки исполнения (тыс.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012год | 2013год |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Глава 1. Уличное освещение и энергоснабжение |
| 1.1 | Ремонт и текущие содержание сетей уличного освещения Грушевского с/п | Ведущий специалист Администрации | 2808 | 393,1 | 1214,9 | 1304,8 | 1385,7 | Местный бюджет |
| Глава 2. Озеленение |
| 2.1 | Обрезка и валка деревьев | Специалист 1 категории Администрации | 264,3 | 65,3 | 100,0 | 107,4 | 114,1 | Местный бюджет |
| 2.2 | Комплекс работ по озеленению | Специалист 1 категории Администрации | 35,2 | 35,2 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.3 | Выкашивание газонов | Специалист 1 категории Администрации | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 214,8 | 228,1 | Местный бюджет |
| Глава 3. Содержание, ремонт внутрипоселковых дорог и тротуаров |
| 3.1 | Капитальный ремонт дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) 620 метров | Ведущий специалист Администрации, ГУП «Аксайское ДРСУ» | 2051,9 (1629,172 /422,670) | 2051,9 |  |  |  | Областной бюджет, местный бюджет |
| 3.2 | Строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту дороги по ул. Советской ( ул. Советская от № 4 - №35) | Ведущий специалист Администрации, АМУ «Райстройзаказчик» | 28,8 | 28,8 |  |  |  | местный бюджет |
| 3.3 | Содержание дорог | Ведущий специалист Администрации | 3618,4 | 370,4 | 858,4 | 1136,8 | 1252,8 | местный бюджет |
| 3.4 | Приобретение остановочных автопавильонов для разворотных площадок школьных автобусов | Ведущий специалист Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации | 300,0 | 300,0 |  |  |  | Областной бюджет |
| 3.5 | Приобретение остановочных автопавильонов | Ведущий специалист Администрации, начальник сектора экономики и финансов Администрации | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
| 3.6 | Выборочный капитальный ремонт тротуара по ул. Советская (от ул. Первомайская до ул. Советская, 301 а) | Ведущий специалист Администрации | 1375,314 (1134,635 /240,679) |  | 1375,314 (1134,635 /240,679) |  |  | Областной бюджет/ местный бюджет |
| Глава 4. Обеспечение безопасности дорожного движения |
| 4.1 | Установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов | Ведущий специалист Администрации, ГИБДД Аксайского района | 82,9 |  | 40,0 | 42,9 |  | Местный бюджет |
| Глава 5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения |
| 5.1 | Обеспечение заключения договоров физических и юридических лиц с ООО "Сигма" на вывоз ТБО и ЖБО | Ведущий специалист Администрации | выделение средств не требуется | + | + | + | + |  |
| 5.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Грушевского сельского поселения | Специалист 1 категории, ведущий специалист Администрации | 798.6 | 208,5 | 422,3 | 200,0 | 208,0 | Местный бюджет |
| 5.3 | Дезинфекционные работы на водопроводных сетях и сооружениях, резервуарах | Специалист 1 категории, ведущий специалист Администрации | 37,1 | 5,0 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | Местный бюджет |
| 5.4 | Противоклещевая обработка кладбищ | Специалист 1 категории Администрации | 105,4 | 25,0 | 25,0 | 26,9 | 28,5 | Местный бюджет |
| 5.5 | Дезинсекция (грызуноистрибительные работы) и дератизация (комароистрибительные работы) | Специалист 1 категории Администрации | 16,9 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | Местный бюджет |
| 5.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ведущий специалист Администрации | 270,3 | 64,1 | 64,1 | 69,0 | 73,1 | Местный бюджет |
| 5.7 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Ведущий специалист Администрации | 359,9 | 85,4 | 85,4 | 91,7 | 97,4 | Местный бюджет |
| 5.8 | Оплата труда и начисления по оплате труда | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 220,5 | 52,3 | 52,3 | 56,2 | 59,7 | Местный бюджет |
| 5.9 | ГСМ | Начальник сектора экономики и финансов Администрации | 107,4 | 18,7 | 27,6 | 29,6 | 31,5 | Местный бюджет |
| 5.10 | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок х.Валового | Ведущий специалист Администрации | 99,7 | 99,7 |  |  |  | Областной бюджет |
| 5.11 | Приобретение детского игрового и спортивного оборудования для оснащения детских игровых площадок ст. Грушевская | Ведущий специалист Администрации | 99,0 |  | 99,0 |  |  | Местный бюджет |
| 5.12 | Благоустройство кладбищ | Ведущий специалист Администрации | 1568,3 |  | 421,2 | 554,1 | 593,0 | Местный бюджет |
| 5.13 | Перевозка тел умерших из дома ветеранов ВОВ, тел с места смерти от несчастных или трагических случаев, случаев убийств, невостребованных (неизвестных) трупов (останков) в морг. | Ведущий специалист Администрации МУП АГП «Аксайское кладбище» | 73,6 |  | 22,9 | 24,6 | 26,1 | Местный бюджет |